PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Danh Nam Khánh | Mã sinh viên | B24DTCN237 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25-CNTT03 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám bệnh | Quản lí bác sĩ | US-01 | Là lễ tân phòng khám, tôi muốn xem và cập nhật lịch làm việc hàng tuần của bác sĩ, để sắp xếp ca khám không bị trùng lặp. |
| Đặt lịch và Nhắc lịch | Đặt lịch khám | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn chọn khung giờ khám còn trống của bác sĩ trên ứng dụng, để chủ động thời gian đi khám mà không phải chờ đợi. |
| Hồ sơ y tế | Tra cứu kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn tra cứu kết quả xét nghiệm đã được duyệt trên ứng dụng, để biết tình trạng sức khỏe của mình kịp thời. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independence | US-X gộp 3 chức năng khác nhau (quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám, thanh toán viện phí) có sự phụ thuộc lẫn nhau và nằm ở các Release khác nhau (Release 1 cho lịch bác sĩ, Release 2 cho ứng dụng bệnh nhân), không thể phát triển hoặc giao hàng độc lập. |
| Small | US-X chứa quá nhiều yêu cầu nghiệp vụ phức tạp gộp lại (Epic/Large Story), kích thước quá lớn để ước lượng chính xác và không thể hoàn thành trong phạm vi một Sprint. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn tự động nhắc lịch khám trước 1 ngày, để tôi ghi nhớ và sắp xếp thời gian đến khám đúng giờ. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán tiền viện phí trực tuyến qua ví điện tử trên ứng dụng, để hoàn tất thủ tục thanh toán nhanh chóng không cần xếp hàng. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | hành cốt lõi thuộc Release 1, tạo dữ liệu nền tảng về khung giờ làm việc của bác sĩ để hệ thống có thể hoạt động được. |
| US-02 | Should | Giúp bệnh nhân chủ động đặt lịch trên ứng dụng di động ở Release 2, gia tăng trải nghiệm người dùng nhưng không cản trở việc vận hành trực tiếp tại phòng khám. |
| US-03 | Could | Chức năng nâng cao cung cấp tiện ích xem kết quả trực tuyến cho bệnh nhân, có thể triển khai sau khi các tính năng cốt lõi đã ổn định. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và có 1 kết quả xét nghiệm máu mã XN123 đã được Bác sĩ B bấm "Duyệt" vào lúc 09:00. | Bệnh nhân A vào mục "Kết quả xét nghiệm" và chọn hồ sơ XN123. | Hệ thống hiển thị đầy đủ các chỉ số xét nghiệm, kết luận của bác sĩ và trạng thái "Đã duyệt". |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): Khi kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và có 1 kết quả xét nghiệm mã XN456 mới có kết quả từ phòng lab nhưng Bác sĩ B chưa bấm "Duyệt". | Bệnh nhân A vào mục "Kết quả xét nghiệm" và chọn hồ sơ XN456. | Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang chờ duyệt" và KHÔNG hiển thị bất kỳ chỉ số xét nghiệm nào hay kết luận chuyên môn. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | Acceptance Criteria (AC): Xác định điều kiện nghiệp vụ chi tiết để một User Story cụ thể được coi là hoàn thành đúng yêu cầu của Product Owner. Phạm vi áp dụng: Cho từng User Story riêng biệt. Definition of Done (DoD): Tập hợp các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung (coding convention, unit test, security, build, deploy) mà mọi hạng mục phải đáp ứng trước khi coi là hoàn thành. Phạm vi áp dụng: Áp dụng chung cho toàn bộ Product Increment / mọi Story trong Sprint. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn SMS nhắc lịch được gửi thành công đến số điện thoại bệnh nhân trước đúng 24 giờ so với giờ khám, nội dung chứa đúng tên bác sĩ, khung giờ và địa điểm khám. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn gửi SMS được hoàn thành Code Review, đạt coverage Unit Test > 80%, chạy qua công cụ kiểm tra an ninh bảo mật và được triển khai thành công lên môi trường Staging. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3sp | Độ phức tạp trung bình, chủ yếu là thao tác CRUD giao diện web lễ tân và kiểm tra trùng ca làm việc. |
| US-02 | 8sp | Độ phức tạp cao do phải xử lý đồng thời (concurrency) nhiều người cùng chọn một khung giờ trống của bác sĩ và tích hợp logic lịch trình thực tế. |
| US-03 | 5sp | Độ phức tạp vừa phải, cần phân quyền nghiêm ngặt để chỉ bệnh nhân chính chủ xem được và ẩn/hiện chỉ số theo trạng thái duyệt của bác sĩ. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

1. Story Point phản ánh tổng thể: Bao gồm cả độ phức tạp, rủi ro, sự mơ hồ và nỗ lực cần thiết, giúp so sánh tương đối giữa các công việc chính xác hơn so me với thời gian tuyệt đối. 2. Độc lập với năng lực cá nhân: Mọi thành viên (Junior hay Senior) đều có thể thống nhất chung một con số Story Point cho một tính năng, trong khi thời gian hoàn thành của mỗi người là khác nhau. 3. Tránh áp lực tâm lý và tăng tốc độ ước lượng: Giúp đội ngũ lập kế hoạch dựa trên năng suất thực tế (Velocity) thay vì cố gắng đưa ra thời gian theo giờ thiếu chính xác.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3=25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường(5dev) 5*10=50 người ngày Capacity Sprint 4 (1 Dev bị điều đi cả Sprint, còn 4 Devs): 4*10= 40 người -ngày Số SP đội nên cam kết : 25 *(40/50)=20SP |
| Các story chọn và tổng SP | - D1: Bệnh nhân đăng nhập bằng mã OTP (3 SP - Must) - D2: Bệnh nhân đặt lịch khám theo khung giờ trống (8 SP - Must) - D3: Bệnh nhân xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt (5 SP - Must) - D4 : Bệnh nhân nhận tin nhắc lịch khám trước 1 ngày (3 SP - Should) Tổng SP: 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP ( nhỏ hơn hoặc bằng 20 SP cam kết). |
| Sprint Goal | "Cho phép bệnh nhân đăng nhập an toàn, đặt lịch khám theo giờ trống, nhận tin nhắn nhắc lịch và xem kết quả xét nghiệm đã duyệt trên ứng dụng di động." |
| Lý do lựa chọn | • Ưu tiên nghiệp vụ & Phụ thuộc: Đáp ứng trọn vẹn 3 story Must-have (D1, D2, D3) tạo nên luồng trải nghiệm cốt lõi của ứng dụng di động ở đầu Release 2. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện hiển thị danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm trên ứng dụng di động, có nhãn trạng thái "Đang chờ duyệt". | UI/UX | 4 giờ |
| Task 2: Viết API lấy kết quả xét nghiệm theo ID bệnh nhân, kiểm tra quyền truy cập chính chủ và ẩn chỉ số nếu trạng thái chưa duyệt. | Deverlopment | 8 giờ |
| Task 3: Kiểm thử integration test các trường hợp: xem đúng kết quả của mình, không xem được kết quả người khác, và kết quả chưa duyệt không hiển thị chỉ số. | Test | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | • Số liệu ngày 6: SP thực tế còn lại = 24 SP; SP lý tưởng còn lại = 10,4 SP. • Chênh lệch: 24 - 10,4 = 13,6 SP tồn đọng. • Kết luận: Đội đang chậm tiến độ nghiêm trọng (Behind Schedule) so với kế hoạch lý tưởng. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường: Đường thực tế đi ngang từ Ngày 0 đến Ngày 2 (26 SP) và tiếp tục đi ngang từ Ngày 4 đến Ngày 6 (24 SP), không có story nào được hoàn thành. • Rủi ro: Công việc dồn ứ kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint (rơi tự do từ 16 SP về 0 SP ở Ngày 10), dễ dẫn đến tình trạng làm thêm giờ (overtime), giảm chất lượng kiểm thử và nguy cơ hoãn thời gian demo. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | • Hành động trong Daily Scrum: Scrum Master yêu cầu đội chia nhỏ Task (< 1 ngày), khuyến khích Developers phối hợp kiểm thử song song (Testing) cho từng phần việc đã xong thay vì chờ làm xong toàn bộ story mới test. • Điều chỉnh cho Sprint Planning: Quy định phân rã User Story thành các Task nhỏ hơn và áp dụng chặt chẽ Definition of Done từng phần để ghi nhận tiến độ giảm SP đều đặn qua các ngày. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày danh sách các User Story đã hoàn thành (Done) và chưa hoàn thành trong Sprint 2; trực tiếp kiểm tra và nghiệm thu tính năng quản lý lịch bác sĩ. |
| Scrum Master | Điều phối cuộc họp, kiểm soát thời gian (timebox), duy trì môi trường trao đổi cởi mở và minh bạch giữa Scrum Team với Stakeholders. |
| Developers | Trực tiếp thao tác demo tính năng quản lý và cập nhật lịch làm việc của bác sĩ trên giao diện web lễ tân; giải đáp các câu hỏi kỹ thuật từ Trưởng khoa. |
| Stakeholders | Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm demo, đánh giá tính tiện dụng cho lễ tân và đưa ra phản hôi ,đề xuất cải tiến |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

• Cách xử lý của PO: Product Owner lắng nghe đề nghị của Trưởng khoa, ghi nhận yêu cầu tính năng "Bác sĩ tự đổi ca" vào Product Backlog, làm rõ giá trị nghiệp vụ và phân tích độ ưu tiên so với các yêu cầu khác để kế hoạch hóa cho các Sprint tiếp theo (không chèn ngay vào Sprint đang chạy). • Giá trị Agile Manifesto thể hiện:”Phản hồi với thay đổi quan trọng hơn là chỉ bám theo kế hoạch ”PO chủ động tiếp nhận nhu cầu thực tế mới phát sinh từ Stakeholder để điều chỉnh sản phẩm thay vì tuân thủ cứng nhắc kế hoạch ban đầu.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn:  4Ls

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked (Thích) | Tinh thần trách nhiệm cao của đội khi kịp thời phát hiện lỗi trùng lịch trong buổi demo và thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. |
| Learned (Học được) | Chỉ kiểm thử trên dữ liệu mẫu đơn giản (Happy Path) mà bỏ qua các kịch bản thực tế (như đổi ca, trùng ca) sẽ dẫn đến sót lỗi nghiêm trọng khi demo. |
| Lacked (Thiếu) | Thiếu bộ dữ liệu kiểm thử (Test Data) bao quát các trường hợp biên/ngoại lệ và thiếu sự trao đổi kịch bản kiểm thử giữa Dev và Tester trước khi test. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng bộ kịch bản và dữ liệu kiểm thử (Test Cases & Test Data) bổ sung các trường hợp biên (trùng lịch, đổi ca, nghỉ phép) trước khi tiến hành test tính năng. | Developer Team | 100%User Story liên quan đến lịch làm việc trong Sprint tới được kiểm thử qua bộ Test Cases có kịch bản trùng lịch/đổi ca và không phát sinh lỗi trùng ca trong buổi demo tiếp theo. |